通州区先锋街道三圩头村建设用地

复垦项目

招标文件

招标人： 先锋街道三圩头村村民委员会

招标监督机构：先锋街道公共资源交易中心

日   期：二〇一六年八月

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 通州区先锋街道三圩头村建设用地复垦项目 |
| 2 | 建设地点 | 先锋街道三圩头村3#地块 |
| 3 | 建设规模 | 面积24.3亩，填方量45690.8立方 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料,单价包干，一次性包定 |
| 5 | 质量标准 | 一次性验收合格 |
| 6 | 工期要求 | 计划开竣工时间：2016年9月6日～2016年9月25日 |
|  |  | 施工总工期：20日历天 |
| 7 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 8 | 招标范围 | 具有施工能力的单位或个人 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 11 | 投标有效期 | 45日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金为人民币8000元（采用现金开标递交）。 |
| 13 | 招标文件费用 | 200元，开标前以现金方式缴纳 |
| 14 | 踏勘现场 | 踏勘方式：投标人自行踏勘 |
|  |  | 踏勘地点：先锋街道三圩头村 |
| 15 | 开 标 | 开标时间：2016年9月2日14时30分 |
|  |  | 开标地点：南通市通州区先锋街道办事处二楼212会议室 |
| 16 | 履约担保金额 | 投标人提供的履约保证金额为中标价的5%。 |
| 17 | 联系方式 | 招标人：先锋街道三圩头村 |
|  |  | 联系人：王飞 |
|  |  | 联系电话：13773671011 |
| 18 | 投标要求 | 投标人须携带本人身份证原件、复印件以及其他相关证件准时参加开标会议，否则不论何原因，均视为自动弃权，其投标文件将被招标人拒绝。 |

二、招标人须知

（一）本工程项目概况：

根据《关于加快推进先锋街道2016年度耕地占补平衡与建设用地复垦整理工作的实施方案》，由本村自行组织实施建设用地复垦整理工作。其中，涉及到我村2016年度城乡建设用地增减挂钩复垦项目（项目编号：F16F04527）复垦地块共1块，具体情况如下：

3#地块（图斑号527）：7组地块，面积24.3亩，填方量45690.8立方。

（二）施工要求和注意事项

（1）所有地块复耕处理，周边枯树杂物清理，修筑便道，土地平整复耕到位，邻近沟塘配合整坡到位，排水设施修整到位。

（2）应标方必须到现场进行实地观察。

（3）所有复垦地块复耕种植土不低于80公分，地块表面不存在砖碎适宜种植。砖碎适宜种植，对复垦地块疏通排水渠并进行种植等。

（4）中标人负责便道设施、土地青苗补贴及周边群众施工过程中发生的一切相关事项等问题。

（5）中标人自行配备所需的各类机械设备和安全设施，施工中确保安全，若发生安全事故，一律由中标方自己负责。

（6）其他国土部门关于复垦要求的其他事项。

（三）招标范围和时间要求

为提高工程效率，采用公开招标方式，具有能力的施工方均可投标，投标人均需实地勘察，投标时带好身份证原件和复印件及相关证件。

工程时限：根据《关于加快推进先锋街道2016年度耕地占补平衡与建设用地复垦整理工作的实施方案》的安排，本村2016年度城乡建设用地增减挂钩复垦项目（项目编号：F16F04527）力争9月25号前完成。

（四）工程验收

（一）工程竣工后，由中标方提出书面申请，招标方组织前期初验，如不合格，中标方必须无条件返工并承担相关损失，验收以各级国土部门为准；

（二）施工期间，造成道路损坏或环境污染的，由中标方负责清理；

（三）中标方在施工过程中应按规范进行施工，对施工安全负全部责任；

（四）中标方协助村做好地块的管护工作，配合国土所迎接区市省验收以及耕地质量检查。

（五）工程款的支付

中标单位签订合同后，3日内必须进场施工。工程完工经各级国土部门验收合格，政府审计、拨付复耕费用到村后一次性支付。如工程验收不合格，一律不予支付，一切责任由施工方自负。

（六）投标费用

无论投标结果如何，招标人对投标产生的费用不付任何责任。

（七）评标办法

7.1结合工程实际情况，投标人必须满足招标文件中的工期和质量要求后可参加投标。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内机械、人工等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、试验检测及所需的全部费用。

7.2本工程项目采用单价报价方式，投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险系数。

7.3本工程最高限价按每立方土方9.80元计标，总工程量根据国土部门测绘拨款体积计算。

7.4有效报价是投标人的报价低于招标人设定的最高限价。

7.5本工程评标细则如下：施工招标采取经评审的最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的有效投标价格最低的投标人为中标人，但是投标价格为极端值或低于成本的除外。如最低报价与次低报价【（次低报价——最低报价）/次低报价】相差超过5%及以上的，视为报价极端值，作为无效报价！

（八）授予合同

8.1招标人和中标人应当在3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2若中标人不能按本须知规定执行，招标人将有充分的理由取消中标人的中标资格，给招标人造成损失的还应当予以赔偿。

8.3未尽事宜及合同执行过程中如发生争议，双方协商解决。

招标单位联系人：先锋街道三圩头村   王飞 13773671011

先锋街道公共资源交易服务中心联系人：周娜  13806292677