开沙岛旅游度假区广告牌制作安装工程

【资格后审】

招

标

文

件

招 标 人：南通开沙岛旅游发展有限公司

招标代理：南通一品工程咨询有限公司

2016 年 05月 9 日

# 工程招标文件备案表

编制人：赵工 日 期：2016 年 05 月9日

招标人(盖章) ： 法定代表人(签字)： 招标代理机构(盖章) ： 法定代表人(签字)： 日 期：2016 年 05 月9 日

南通市通州区五接镇公共资源交易服务中心(签字)：

第一章   投标须知及投标须知前附表

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 开沙岛旅游度假区广告牌制作安装工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 开沙岛 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 开沙岛旅游度假区广告牌制作安装等（具体详见施工图），（含工程暂估价部分2万元，暂估价内容包括：广告牌版面设计、材料及喷绘、LOGO文字） |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 工程竣工验收一次性合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 计划开竣工时间：2016年 05 月 25日至2016年 06 月 25 日 |
|  |  |  | 施工总工期： 30 日历天 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 详见施工图所含内容 |
| 9 | 1.4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 16 | 工程报价方式 | 固定总价报价 |
| 11 | 12 | 投标有效期 | 45日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 13.1 | 投标担保金额 | 人民币：贰仟元（现金方式，随招标文件交至现场）。 |
| 13 | 14.1 | 踏勘现场 | 踏勘方式：投标人自行踏勘 |
| 14 | 5.1 | 答疑、澄清截止时间及方式 | 踏勘地点：开沙岛旅游度假区 |
|  |  |  | 提交答疑截止时间： 2016年 5 月 17 日 17 时之前 答疑、澄清发布时间： 2016 年 5 月 18 日 17 时前方 式：网上答疑（详见须知第5条） |
| 15 | 18.2 | 招标控制价 编制依据 | 《（GB50854-2013）房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《江苏省土建装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及南通市补充定额和与之配套的现行计价规范。 |
| 16 | 18.3 | 公布的招标控制价 | 壹拾伍万壹仟元整 （￥： 15.1 万元） |
| 17 | 18.4 | 招标控制价公布时间 | 招标文件已载明的不需另行发布 |
| 18 | 20.1 | 投标文件份数 | 资格审查（正本壹份、副本贰份） 商务标（正本壹份、副本贰份） |
| 19 | 21 | 投标文件递交 | 收件人： 南通一品工程咨询有限公司 |
| 20 | 24 | 开 标 | 截止时间： 2016 年 5 月 18 日 14 时 30 分 |
|  |  |  | 递交地点：五接镇便民服务中心二楼（五接镇人民政府东边） |
|  |  |  | 开标时间： 2016 年 5 月 19 日 14 时 30 分 开标地点：五接镇便民服务中心二楼（五接镇人民政府东边） |
| 21 | 35 | 履约担保金额 | 投标人提供的履约担保金额为合同价款的 10 %；其中：工期/质量/项目经理到场/安全文明施工/竣工资料等履约保证金分别为合同总价_3_％_4_％_1_％_1_％_1_％。 |
| 22 | 3.3 | 联系方式 | 招标人：南通开沙岛旅游发展有限公司 |
|  |  |  | 联系人：王先生 联系电话：0513-68116135 |
|  |  |  | 招标代理：南通一品工程咨询有限公司 |
|  |  |  | 联系人：赵工 联系电话：15716292194 |
|  |  |  | 传真：0513-85665299 邮箱：1798442911@qq.com |
| 23 |  | 授权委托人投标要求 | 授权委托人必须出示本人身份证原件到场开标，否则不论何原因，均视为自动弃权，其投标文件将被招标人拒绝。 |

## 二、投 标 人 须 知

### (一)总 则

1.工程概况

1.1.本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2.招标范围：开沙岛旅游度假区广告牌制作安装等（具体详见施工图纸）。

1.3.现场条件

(1)施工现场 按现状，投标人自行踏勘现场，费用包含在投标报价中  。

(2)施工用水、电、场内临时供水供电及施工用水、用电费用由承包人自行承担   。

(3)场内外道路   临时道路由投标单位现场考察，中标后由承包人自行处理    。

(4)其他：中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

请投标人务必自行认真踏勘现场条件并体现在施工方案中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。

(5)施工过程中如对周边绿化、管线、道路等相关公共设施造成破坏，承包人应无条件修复或赔偿。

1.4.按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标且资格后审方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

2.1.1资质条件: 钢结构工程专业承包二级（含）以上资质；

2.1.2财务要求: 财务状况良好；

2.1.3企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

2.1.4项目负责人资格:二级及以上注册建造师（建筑工程专业）；

2.1.5其他要求:具体详见第二章评标办法中“资格后审标准”。

2.2 本工程不接受联合体投标。

3.投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.2本项目招标文件费用 200 元，与投标文件递交时缴纳。凡不缴纳招标文件等费用的，视为放弃投标。无论何种情况，本项目招标文件等费用不予退还。中标单位在中标后5日内可索取经五接镇公共资源交易中心备案的纸质招标文件。

### (二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1.招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及前附表

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

第六章：资格证明文件格式

4.2. 除上述内容外，招标人通过“通州滨江新区（五接镇）http://wujz.tz.gov.cn/wujz/”通知公告栏发出的对招标文件的澄清、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3.投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在2016年 5 月 16 日 17 时前以书面形式发送至招标代理机构邮箱：1798442911@qq.com并电话告知。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。

5.招标文件答疑、澄清要求的回复以及招标补充通知

5.1无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的招标答疑、澄清要求对招标文件做出招标答疑、澄清要求回复，招标人都将予以澄清、修改或补充。回复或补充的内容招标人于2016年 5 月  18日 17 时前通过“通州滨江新区（五接镇）http://wujz.tz.gov.cn/wujz/”网发布。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。

5.2.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1.招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2.补充通知在网上公布给各潜在投标人、招标控制价编制单位及其他有关部门。

6.3.为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

### (三) 投标文件

7. 投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应按4.3条款，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8.投标文件应包括资格后审证明文件、商务标二部分组成，其中资格后审证明资料包括以下 8.1条，商务标包括以下8.2、8.3、8.4、8.5条。

8.1.资格后审证明文件

8.1.1.资格后审申请书（格式详见第六章）

8.1.2.企业营业执照（副本）复印件（注册资金人民币50万元及以上的国内企业法人）、授权委托书(如有授权)；

8.1.3.企业资质证书（副本）复印件；

8.1.4.企业安全生产许可证（副本）复印件；

8.1.5. 投标企业所在地人民银行核发的基本帐户开户许可证复印件；

8.1.6. 由会计事务所出具的企业2014或2015年度财务审计报告或企业2014或2015年度开户银行资信证明复印件；

8.1.7. 拟派项目负责人资质证书及安全考核合格证（B）复印件；

8.1.8. 投标人与授权委托人及拟派项目负责人签订的有效劳动合同，投标企业所在地社保机构出具的由企业为授权委托人及拟派项目负责人缴纳的2016年1月至3月养老保险缴费证明复印件；

8.1.9.投标企业类似广告牌制作安装施工业绩（提供已做工程合同原件及复印件）；

8.2.法定代表人身份证明书；

8.3.授权委托书(如有授权)；

8.4.投标函；

8.5.已标价的报价文件：已标价的工程量清单：投标总价、分部分项报价表，总说明等。

9.招标文件第五章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1.本工程投标保证金金额详见前附表采用现金形式提交。

投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件将被拒绝或作无效标处理。

13.2.投标保证金退还

未中标人的投标保证金根据现场开标实际情况及时退还（无息）。

13.3. 投标保证金转履约保证金

投标保证金需要转为履约保证金的，中标单位应在招标人签发中标通知书

后、合同签订前，将投标保证金汇入招标人指定账号。

13.4.投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（一）放弃中标项目的；

（二）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（三）按照本招标文件第35条第2款应当提交中标差额保证金而不提交的；

（四）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1. 投标人可按本须知前附表第14项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3.经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4. 投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

### (四) 投标报价

15.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

16.投标报价方式

16.1 本工程项目采用固定总价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各市场风险。

16.2工程价款调整。请投标人认真查看现场和施工图纸，中标后工程价款不做调整。

17.投标报价的计价方法

投标人根据招标人提供的工程量结合企业实际情况和市场行情自主报价。

18招标控制价异议处理

投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应在开标5日前向招标人或招标代理机构以本招标文件第4.3形式提出，经招标人复核确有错误的，招标人调整招标控制价并在开标4日前通知所有投标人，并补报送招投标监管机构备案。

投标人对招标人复核结果仍有异议，应当在开标5日前向工程所在地招投标监管机构提交书面投诉。招投标监管机构组织的复核只进行一次，相关复核费用按江苏省建设工程等造价管理总站《关于明确招标控制价和招标价调整系数范围有关问题的通知》（苏建价站（2009）2号）规定分别承担。

19.投标报价编制要求

编制依据：

19.1本工程施工图纸、招标文件及书面答疑（如有）及技术资料。

19.2套用本企业定额，无本企业定额可参照相应规范及补充规定和南通市有关规定。

编制原则：

19.4投标人不得擅自改动招标人提供的图纸上的内容。若对提供的施工图纸内容有疑义，请将疑问材料在规定的投标疑问提出时间前提交，否则视为认同；

19.5投标人在投标报价时，不可竞争费用及招标人指定的暂列金额及甲供材料价格不得调整；建设单位在评标时有权对暂列金额及甲供材料的价格进行核实。

19.6投标人确定投标总价，一旦中标，施工期间的材料价格无论怎么涨跌（含政策性调整）双方均不调整（招标文件另有说明的除外）。

19.7投标人应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，业主不再承担此类费用。

19.10对于甲供材料的材料使用量在结算时按定额规定含量从中标投标文件相关项目中扣除。

19.11对于工程暂估价部分在实际施工中，由发包人牵头进行市场询价并确定广告版面设计和制作单位（该单位必须具备广告版面设计和制作资质，且有相关业绩），发包方可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

19.12本工程安全文明施工费竣工结算时以区造价管理部门核定为准，否则在其结算总价中扣除；

19.13其他未尽事宜在书面答疑中明确。

### (五) 投标文件的密封和递交

20.投标文件的密封与标志

20.1.投标人应准备  贰 份完整的投标文件（资格后审证明文件、商务标文件），其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.2.投标文件分二册装订。第一册为资格后审证明文件，第二册为投标文件。第一册（资格后审证明文件）、第二册（商务标投标文件）应分别密封，并在封袋标明“××工程资格后审证明文件”或“××工程投标文件”，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。

20.3.所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封（加盖单位法人公章及法定代表人或授权委托人印鉴或签字）。投标人可将投标文件正副本统一密封，或正本和副本分别密封时，应在封袋上标明正副本字样。

20.4.投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.5.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21.投标截止时间

投标人应按投标人须知前附表中第20项规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人或代理机构。

22.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

### (六) 开标、评标、定标

23.本工程评标、定标办法采用下列  23.1 种方式

23.1.价格单因素评标方法

评标的具体做法参见第二章。

24.招标人按本须知前附表第21项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持。授权委托人必须出示本人身份证原件到场开标，否则不论何原因，均视为自动弃权，其投标文件将被招标人拒绝。

25．评标委员会

资格后审、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

26.资格及投标文件审查

26.1评标委员会根据招标文件已经载明的资格后审的条件、标准和方法审查投标人资格。凡资格后审不合格的投标人，退回其投标文件，不进入后序评审；通过资格后审的投标人达不到法定数量的，招标人须依法重新组织招标。

26.2在开标会议上当众宣布资格后审结果。

26.3评标委员会应当审查（资格后审通过或其他公平方式确定）每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

27.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理。

27.1．投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

27.2．未按招标文件要求提供投标保证金的；

27.3．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

27.4．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

27.5．投标人未通过资格审查的；

27.6．投标文件中投标人及项目负责人名称或组织结构与资格后审材料不一致的；

27.7．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

27.8．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

27.9．明显不符合技术规范、技术标准要求的；

27.10．投标人的投标报价高于招标控制价的；

27.11．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

27.12．除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供不一致的；

27.13.改变招标文件规定的暂列金额、暂估价或不可竞争费用的；

27.14．投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法的；

27.15．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

27.16．经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的。

28.资格后审、评标、定标工作在南通市通州区五接镇公共资源交易服务中心的监督下由招标人或代理机构组织进行。

29.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在南通市通州区五接镇公共资源交易服务中心经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

30.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

32.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，评标结果在南通市通州区五接镇公共资源交易服务中心网站上公布，公布的时间为两个工作日。评标结果公开的内容包括：

（一）资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因；

（二）投标文件被判为废标的投标人的名称以及判定无效标的依据；

（三）评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果。

### (七)、授予合同

33.定标后，招标人在15日内向南通市通州区五接镇公共资源交易服务中心提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

33.1.施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格后审、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

33.2.相关的文件资料包括招标公告、招标文件、评标委员会的评标报告(应当附招标控制价组成文件)、中标人的投标文件（包括资格后审证明文件）。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的，还应当附招标控制价编制委托合同。

34.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.合同协议书签署前（中标通知生效一周内），中标人应按本须知前附表第16项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为现金支票或银行保函。

工程施工招标的中标人除应当按照规定的标准提交履约保证金外，若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则中标人还应当在合同签订之前按照投标人须知前附表第23项规定向招标人另行提交中标差额保证金（银行保函）。

36.若中标人不能按本须知第35条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

37.订立书面合同7日内，招标人必须将合同报有关部门备案，合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息。

38.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

南通市通州区五接镇公共资源交易服务中心将在备案手续上注明限制承接工程的起止日期，并在办理备案手续之日起的三个工作日内将项目负责人变更情况、限制承接的期限在“通州滨江新区（五接镇）http://wujz.tz.gov.cn/wujz/”网上给予公布。

第二章 评标办法

（价格单因素评标办法）

一、评标办法

本次工程采用价格单因素评标办法，资格后审通过且投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应的投标人方可参加之后评审。

二、评标程序

资格条件评审—商务标评审—确定第一～三名中标候选人。

三、审查标准

由本工程评标委员会根据参加资格后审的投标人递交的资格后审证明文件，并按照本工程招标文件资格后审标准对投标人的资格进行评审。只有资格条件评审通过的投标人方可参加下阶段评审。

3.1．资格评审标准：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人授权委托书 | 1.加盖法人公章及法定代表人签字或印鉴； 2. 法人授权委托书必须有效。 | 检查有效性 |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效企业营业执照（副本） |
| 3 | 企业资质类别等级 | 钢结构工程专业承包二级（含）以上资质 | 有效企业资质证书（副本） |
| 4 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 | 有效企业安全生产许可证（副本） |
| 5 | 基本帐户开户许可证 | 是否投标企业所在地人民银行核发 | 基本帐户开户许可证 |
| 6 | 企业财务状况 | 财务状况良好 | 由会计师事务所出具的企业2014或2015年度财务审计报告或企业2014或2015年度开户银行资信证明。 |
| 7 | 项目负责人资格等级、安全合格B证 | 具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师 | 资质证书、安全合格B证 |
| 8 | 授权委托人及拟派的项目负责人为投标企业正式人员 | ①投标企业与授权委托人及项目负责人签订的有效劳动合同书； ②投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人及授权委托人缴纳的2016年1月至3月养老保险缴费证明复印件。 | ①有效劳动合同书； ②2016年1月至3月养老保险缴费证明。 |
| 9 | 企业业绩 | 投标单位必须具有类似广告牌制作安装施工业绩） | 提供已做工程合同原件及复印件 |
| 10 | 备注： ①若在评审过程中，发现提供资格后审材料虚假，则资格后审不通过，同时投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。 ②上述（1）～（9）中任何一条不符合要求 ，则资格后审不通过 ③如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明；证书如遇年检，请提供相关证明。否则，资格后审不通过。 |  |  |

评标委员会可以要求投标人提交评审标准表规定的有关证明和证件的原件，以便核验。投标人不能说明理由又拒不提供的有关证明和证件的原件的，经评标委员会认定该项评审因素不符合评审标准的作废标处理。

四、商务标评审

有效报价：投标人的报价低于招标人设定的招标控制价未投保有效报价。

确定评标基准价：如有效投标单位超过7家（含7家），则去掉一个投标报价最高价，去掉一个投标报价最低价后，其他各家有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；如有效投标单位少于7家，则所有投标单位的有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。	确定中标候选人：各投标单位的投标报价最接近评标基准价且低于评标基准价的，为中标候选人，若同时出现两个或多个中标候选人的，现场抽签确定。

五.评标结束后，按规定对中标候选人进行公示，公示期限不少于三日。招标人需要考察中标候选人的，中标候选人公示不少于五个工作日。考察结束，招标人将考察结果交南通市通州区五接镇公共资源交易服务中心备案，依据考察情况改变中标结果的，应重新进行公示。

# 第三章  建设工程施工合同

第一部分　合同书

发 包 人（全称）：南通开沙岛旅游发展有限公司

承 包 人（全称）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  开沙岛旅游度假区广告牌制作安装工程  工程施工事项经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：开沙岛旅游度假区广告牌制作安装工程

工程地点：开沙岛旅游度假区

二、工程范围

工程范围和内容：施工图，招标文件。

三、工程期限

开工日期： 2016 年   月   日

竣工日期： 2016 年   月   日

合同工期总日历天数 30 天。不能按期完工的，工期保证金不予退还。

四、质量标准及保修期

工程质量标准：工程竣工验收一次性合格。

工程质量保修期：该工程的质量保修期为工程竣工之日起两年。

五、合同总价

本工程中标价为人民币(大写)                                    ，

￥：           元。

六、工程付款方式

工程竣工验收合格付合同价50%，审计结束后付到审计价的80%，质保期满一年付审计价的90%，余款质保期满两年后付清。每次付款应出具正式发票，无息。

七、履约保证

承包人履约保证方式为履约保证金，履约保证金为   元(合同价款的10%)。其中工期/质量/项目经理到场/安全文明施工/竣工资料等履约保证金分别为合同总价 3  %/  4  %/  1  %/   1  %/  1  %。

承包人提供的履约保证金按合同规定执行后的剩余款，在整个工程竣工验收达规定质量要求后 15 天内返还承包人。

八、双方职责

1、发包人按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。

2、发包人应按招标文件的内容或协商一致的意见提供承包人组织施工的相关条件。

3、发包人应及时做好施工过程中的矛盾协调工作。

4、承包人进场后施工过程中先急后缓。

5、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、结算，并在质量保修期内承担工程质量保修服务责任，并提供相关工程软件资料。

6、工程施工期间，如承包人无正当理由终止工程施工，发包人除不结算已经施工部分的费用外，并扣罚履约保证金。由此产生的后果由承包人负责。

7、承包人应积极做好矛盾的协调处理工作。

8、施工过程中造成损失的由承包人负责。

9、施工过程中如对周边绿化、管线、道路等相关公共设施造成破坏，承包人应无条件修复或赔偿。

九、文明施工及工程安全

承包人应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，做好施工场地安全防护工作，严格按《建设工程安全生产管理条例》组织施工，发生安全事故由施工单位自己承担全部责任（包括变压器表计以下用电施工等一切安全事故）。

十、本合同未涉及内容，经双方协商解决。

十一、本合同双方约定：双方法定代表人或委托代理人签字，盖法人公章并提交履约保证金后生效。

十二、本合同一式伍份，双方各执一份、相关部门各一份。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

（或委托代理人）                      （或委托代理人）

年   月   日                             年   月   日

## 第二部分通用条款（略）

此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》

## 第三部分合同专用条款

1一般规定

1.1词语定义

1.1.2当事各方和当事人

⑶设计单位：

设计负责人：

联系方式：

⑷监理单位

监理单位名称：

⑸业主代表

姓名：职务：

⑹监理工程师

姓名：职务：总监

⑺项目经理

姓名：职务：

联系方式：

1.3语言文字和适用法律、标准及规范

1.3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等。

1.3.3适用标准、规范

需明确的适用标准规范名称：见招标文件。

如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，承包商应通知监理工程师，提出解决办法并征得监理工程师的同意。

2一般权利和义务

2.1.1 业主代表的职权范围：合同履行过程中凡涉及工期、价款调整及价款支付的内容，经监理工程师审核后，由业主代表批准。

2.3项目经理

承包商的项目经理以及主要技术领导等，必须长驻工地，不得兼职。本合同对承包商的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的。合同签订后，项目班子主要成员不到位，则业主不签发开工令；施工项目经理部主要成员离开工地应向业主代表请假，经过批准后才能离开，擅自离开工地，业主将发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失承包商自负，造成业主损失的，业主保留索赔的权利。

2.4业主工作

2.4.1业主应按约定的时间和要求完成以下工作：

⑴提供能满足承包商施工要求的场地，以不影响承包商的施工为前提；施工期间，业主有可能将部分场地另作他用，承包商必须服从业主的安排；但业主保证有足够面积的场地供承包商作业；

2.5承包商工作

2.5.1承包商应按约定时间和要求，完成以下工作：

⑵承包商向监理工程师提交工程进度计划及相应进度统计报表的时间：每月的25日向工程师提交上一个月的进度统计报表和后一个月的工程进度计划各一式两份，或按监理工程师的要求提供。

⑷承包商向业主和驻地监理提供的现场办公和生活条件：无

⑸承包商必须遵守相关法律法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工许可证、车辆准运证等有关证、照，均由承包商自行办理，业主给予配合，发生的费用全部由承包商承担。

3施工组织设计和工期

3.1承包商提交的施工计划

承包商应在业主发出中标通知书后5天内，提交可实施的详细的施工组织施工，并经监理工程师批准。

3.6工程竣工

承包商的工期延误违约金：

每延误一天，为合同价款的0.1%。

业主保留根据工程情况，对进度进行协调的权力，包括对关键工序的关键工期的合理调整。在进度协调时，若因承包商的原因出现赶工，承包商必须采取一切措施赶工，并不得提出任何与此相关的费用要求。若不是承包商的原因而需要赶工，业主将与监理工程师一起对此与承包商协商，解决与此相关的问题。

4质量与验收

4.1工程质量

4.1.1 质量保证体系：承包商应按照合同规定，进行全面质量管理（TQC），承包商应以GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包商对自己承包工程应负的全部质量责任，除非质量问题是由于非承包商承担的设计与制造原因引起，而此类质量问题承包商须及时通知监理工程师。

无论工程材料是由承包商自行供应或是由业主指定的供应商供应，均不解除承包商所负的工程全面质量的责任，承包商应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由承包商承担应有的责任。

4.1.2承包商的质量未达标违约金：未达规定质量要求的没收质量履约保证金，不合格的承包商返工至合格，除没收质量履约保证金外，另行扣罚合同价款的5%作为违约金。

6合同价款与支付

6.1合同价款及调整

6.1.1按招标报价方式：固定总价报价，非施工设计图及工程量清单内的采取项目签证计价的形式承包。

6.1.1.1在整个合同执行期间价格、费用均不作任何调整。

6.1.1.2签证工程项目：部分前期准备工作、监理工程师指示完成的其他工作等项目，以监理工程师签证的工程量，根据相关计费标准，经审计部门审计确认后双方以审核价结算。工程变更按合同通用条款“8工程变更”条款执行。

6.1.1.3合同价款包括所有费用：承包商应被认为对投标报价的以及工程量清单中所报的单价和合价的正确性和完备性是满意的。无论工程量是否列明、承包商没有列入单价和合价的项目，业主将不予支付，并认为此项目费用已包含在工程量清单的其他单价或合价之中。除了合同另有规定的以外，上述单价和合价包括合同规定的全部责任（包括提供有关货物、材料、工程设备或服务以及需完成的工作），以及为工程的正确施工、试验、维护、保养、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品。

6.1.1.4除业主供应材料之外的其他材料由承包商自行采购，承包商采购的材料及施工中人工工资、燃料、电力等价格不予调差。

6.1.1.5对于工程暂估价部分在实际施工中，由发包人牵头进行市场询价并确定广告版面设计和制作单位（该单位必须具备广告版面设计和制作资质，且有相关业绩），发包方可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

6.2工程量的确认

6.2.1施工中发包人有权根据实际情况缩减部分工程量，承包人不得就此提出索赔。

6.3工程款支付

6.3.1承包商每次领取合同价款时应按规定地点开具正式税票，否则业主有权拒付。

7材料供应

7.1业主供应材料：（无）

7.2 承包商采购材料

7.2.7对于非业主供应的用于永久结构工程的材料或半成品，业主有权指定若干定点厂家。材料的供应以保障工程施工顺利进行为原则，其它材料由承包商自理。具体事宜由承包商与定点供应商在签订的供应合同中明确，供应合同中明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点。

7.2.8业主有权监督承包商与业主指定范围的材料商的合同履行情况，若承包商不按合同规定支付材料款，业主有权从应支付给承包商的任一款项中扣除该部分并支付给材料商。

8工程变更

8.3确定变更价款

8.3.1出现新增项目时，按计算合同价款时的方法计算综合单价。

9竣工验收与结算

10违约、索赔和争议

10.1.1业主违约按应支付工程款项同期银行贷款利息承担违约责任。

10.1.2承包商违约：

(1)按专用条款3.6款的约定，如果延误超过10天，承包商的合同价款3%的工期履约保证金将被同时另行扣除。

(2)按专用条款4.1.2款的约定。

(3)违反专用条款2.3款的规定，承包商据实赔偿。

(4)违反通用条款12条规定，业主有权解除合同，已完工程不予结算，并由承包商承担全部损失赔偿。

(5)承包商据实赔偿业主和其他方应承担的实际损失。

10.3争议

10.3.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

直接向南通市通州区人民法院起诉。

13  环境保护

13.1.4  现场的文明施工要求

应按照区施工现场文明施工的要求和《工程文明施工管理规定》执行。承包商有责任维护在市民中的形象。若由于承包商安全、文明施工问题造成业主被他人索赔，业主保留向承包商索赔的权利。

施工场地使用和管理

(1) 场地一经移交给承包商，承包商应在本合同实施全过程中全面负责施工范围内的现场施工管理，对场地的安全保卫、精神文明、环境卫生、污水排放以及周围房屋、市政设施等负全责，对施工场地内的用水、用电、场地内的施工协调负有全部的管理责任。并不得干扰周围居民的正常生活。因场地管理不善引发的一切纠纷由承包商自行解决，业主不承担任何责任。

(2) 承包商应在本合同工程竣工验收通过后7天内或业主规定的时间内（业主将提前通知承包商），无条件清退所有施工场地。如拒不清退，业主除向承包商收取租金（租金为每天1元/m2）外，业主将暂停工程结算工作，承包商并应承担由此而产生的一切后果，比如造成业主被第三方索赔的事宜。

(3) 对于临时房屋及设施，业主如果认为有必要保留的，承包商清退场时应无条件保留并移交业主使用，承包商并不得提出任何费用要求及其他要求。

施工安全

(1) 承包商报请监理工程师、业主和业主审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。

(2) 承包商应委托本区建筑工程安全监督机构进行安全监督，并支付相应费用，自觉服从管理监督，按照安全监督部门要求，切实做好工程、车辆机械和施工人员的安全工作。

(3) 承包商要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。

施工噪声

工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和江苏省有关法规要求。

在选择施工设备及施工方法时，承包商必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围居民的影响。

在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包商负责解决，业主予以配合。

污水排放

所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染，由此而引起的后果由承包商自行负责。

所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。

14 工程施工要求

14.1 中标单位或个人必须严格按有关标准、规范和施工图施工，在规定的工期内保质保量完成施工任务。

14.2服从业主和监理人员的统一管理，各施工段完毕后要及时报验，经监理检查验收合格后方可进入下一施工段施工。

15 工程安全

承包商应切实抓好安全工作，施工过程中发生的经济赔偿和安全责任事故由承包商负责。

16  其它

16.1  担保

16.1.1  本工程双方约定担保事项如下：

承包商向业主提供履约保证金为    元，并在中标通知书发出后签订本合同之前提供；其中质量履约保证金为合同价款的4%，工期履约保证金为合同价款的3%，项目经理到场保证金为合同价款的1％，竣工资料履约保证金为合同价款的1％，安全履约保证金为合同价款的1％，同时又分别地和共同地承担合同约定的各项义务和责任。

16.2  合同份数

16.3  双方约定合同份数：本合同壹式伍份，发包人承包人各执壹份，其余上报相关主管部门。

发包人保留对合同文本的修改和完善的权利。

# 第四章 工程建设标准

## 一、本工程采用的计价规范

1、《工程量规范》GB50026-93

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB502030-2002

3、其他应执行的相关工程施工检测、验收的相关规定

## 二、本工程采用的技术规范

现行市政工程有关施工及验收规范。

## 三、本工程对施工工艺的特殊要求

1.施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。

2.工程主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面开式通知施工单位实施。

3.其余见设计院设计说明。

# 投标文件格式

（封面）             工程

施工投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

## 一、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：              性别：

年龄：                 职务

系                  （投标人名称）的法定代表人

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

日　期：

## 二、授权委托书

本人           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权            （姓名）（身份证号：              ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

代理人：            性别：            年龄：

代理单位：          部门：            职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人（签字或印章）：

日  期：      年___月___日

## 三、投  标  函

：

(一)根据已收到的                      工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币      (大写)     （¥：    （小写） ）的总价；按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位拟派           为本工程的项目负责人，严格按照合同约定，全面履行承包人的管理职责。

(三)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在    日历天内竣工，保证本工程质量达到                   标准。

(四)我单位金额为人民币           元的投标保证金（现金）已按招标文件要求提交。

(五)如果我方中标，我方将按照规定提交人民币        元（或合同总价的    %）的现金（或转账支票、汇票、银行保函等方式）作为履约担保。

(六)我单位在投标活动中所提交的所有材料都是真实的。如有虚假，我单位愿意接受招标人做出的取消投标、中标资格的决定，同时愿意接受南通市通州区五接镇公共资源交易服务中心按规定进行的处理。

(七)在使用农民工方面，我单位保证做到：不拖欠农民工工资；对因拖欠或克扣农民工资所造成的上访及其他突发事件或公共事件负全责，并愿意接受招标人的合法处置。

(八)如果我方中标，我方保证做到：绝不违法分包、转包，并按照我方投标文件中拟派管理人员进行项目管理，否则愿接受合同违约索赔和监管部门按规定进行的处理。

(九)我单位充分理解本项目实施时间的实际情况，确认本招标文件确定的投标截止、开标时间不影响我单位正常编制投标文件。

(十)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

- 已标价的工程量清单

一、  投标报价的编制应符合下列规定：

封面应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

二、  投标人应按照招标文件的要求，附工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表。

三、  工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

# 第六章 资格后审证明文件格式

封面格式

工程施工招标资格后审证明文件

（第一册）

投标申请人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月         日

## 一、资格后审申请书

致：             （招标人）

我单位自愿申请参加　　            　工程的资格后审。按照资格后审文件的要求，我单位已编制了资格后审证明文件，现向贵单位提交一份正本，两份副本投标文件，以便贵单位对我单位进行资格后审。

另：本人           以 （申请单位全称）  法定代表人的资格，郑重承诺：本单位此次参加资格后审所提交的所有资料都是真实的。如有虚假，本单位愿意接受招标人做出的取消申请投标资格的决定，同时愿意接受行政主管部门依法作出的其他处罚决定。

申请单位(盖法人章)：

法定代表人（签字或印鉴）：

授权代理人（如果有）(签字或印鉴)：

申请人地址：

邮      编：

联  系  人：

联系人手机：

电      话：

传      真：

日期：________年____月____日

## 二、授权委托书

本人           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权            （姓名）（身份证号：              ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

代理人：            性别：            年龄：

代理单位：          部门：            职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人（签字或印章）：

日  期：      年___月___日

## 三、申请文件附表

### 表1、投标申请人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份（请附营业执照扫描件）： |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的扫描件）： |  |  |
| 8 | 公司安全生产许可证号（请附有关证书的扫描件）： |  |  |
| 9 | 公司基本帐户开户许可证帐号（请附有关批件的扫描件）： |  |  |
| 10 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 11 | 主营范围 1. 2. 3. 4. …………………………… |  |  |
| 12 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 13 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 14 | 其他需要说明的情况 |  |  |

注：1.独立投标申请人须填写此表。

2.投标申请人拟分包部分工程，专业分包人或劳务分包人也须填写此表。

### 表2、近三年工程营业额数据表

投标申请人名称：

| 近三年工程营业额 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财 务 年 度 | 营 业 额（单位） | 备 注 |
| 第一年（应明确公元纪年） |  |  |
| 第二年（应明确公元纪年） |  |  |
| 第三年（应明确公元纪年） |  |  |

注：1.本表内容将通过投标申请人提供的财务报表进行审核。

2.所填的年营业额为投标申请人每年从各招标人那里得到的已完工程施工收入总额。

3.所有独立投标申请人须填写此表。

### 表3、财 务 状 况 表

一、开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 （单位） | 近三年（应分别明确公元纪年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1.总资产 |  |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |  |
| 3.总负债 |  |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |  |

注：投标申请人请附最近三年经过审计的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

三、为达到本项目现金流量需要提出是信贷计划（投标申请人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

| 序号 | 信贷来源 | 信贷金额（单位） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

注：投标申请人应提供财务资料，以证明其已达到资格后审的要求。

### 表4、拟派往本招标工程项目负责人简历表

招标申请人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

附：①身份证、资格证书（注册建造师）、安全合格B证扫描件；

②劳动合同书、2016年1月至3月养老保险缴费证明扫描件。

### 表5、拟投入的组织机构

申请人：_________________

组织机构：应包括组织机构简图、各机构负责人

### 表6、拟投入的人员配备表

申请人：

| 1.申 请 单 位 人 员 总 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  | 管理人员 |  | 技术工人 |  | 其他人员 |  | 合计 | 备注 |  |
|  |  | 小计 | 高级 |  | 中级 |  | 初级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 拟投入本工程的人员总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  | 管理人员 |  | 技术工人 |  | 其他人员 |  | 合计 | 备注 |  |
|  |  | 小计 | 高级 |  | 中级 |  | 初级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.为本工程配备的人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 在本标段 职务 |  |  | 姓名 | 出生 年月 | 职称 |  | 职称证号 |  | 目前任职情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 名称 |  | 职务 |  | 可调离时间 |  |  | 业主联系方式 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目总工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 预算员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本标段的技术、管理人员专业组成及人数应根据工程需要配备。表中填写的为主要技术、管理人员，一般只需要6人即可，最多不超过10人。

2、未在在建工程中任职的人员，在“项目名称”中填写“无”。

3、本表中序号为1、2、3、4、5、6的人员职称中应填写高级、中级、初级，技术员按初级计。

### 表7、近二年已完工程及目前在建工程一览表

投标申请人名称：

| 序号 | 工程名称 | 监理（咨询）单位 | 合同金额（万元） | 竣工质量标准 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.申请人应列出近二年所有已完工程情况（包括总包工程和分包工程），如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

3.在建工程投标申请人不填“竣工质量标准”和“竣工日期”两栏。