附表

宜居宜业和美乡村建设内容及明细预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 序号 | 子项目名称 | 建设内容 | 投资金额（万元）及来源 | | | | | | |
| 总投资 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | | 市级财政资金 | 县级财政资金 | 自筹资金 |
| 小计 | 其中人居环境专项资金 |
|  | | | | | | | | | | |
| 基础设施类  基础设施类 | 1.1 | 道路亮化 | 庆余路、中心路、中学路、大悲殿路、党群服务中心周边等，新增太阳能路灯约60盏，其中需新增电线杆17个。 | 11 |  | 11 | 11 |  |  |  |
| 1.2 | 道路建设与提升 | 1.新建水泥路：福利街28组、31组曹明娣家南侧、西高桥南侧、福利街23组道路南北方向、23组曹凯家门口、农贸市场南侧、农贸市场刘小涛面馆门口、法治广场南侧等道路约930米。  2.余西党群服务中心门口东西方向约110米路，完成配套设施、排水管网修建，面积约1100平方米。 | 60 |  | 60 | 60 |  |  |  |
| 1.3 | 河坡整治、绿化增补 | 余西八九甲界河两侧河坡整治、打木桩、绿化约200米。 | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 1.4 | 农桥改造 | 翻建余西居30组庆利桥，长24米，宽3.5米。 | 32 |  | 32 | 32 |  |  |  |
| 1.5 | 垃圾桶收集点提升改造 | 新增40个垃圾桶收集点（包含广告），水泥固化，设置雨棚。 | 12 |  | 12 | 12 |  |  |  |
| 1.6 | 安装充电桩 | 余西居海二路路段安装两个充电桩，共计4枪，场地水泥固化。（与国土确认非基本农田） | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 人居环境类 | 2.1 | 人居环境长效管护 | 包括保洁队伍建设，“五位一体”村庄环境运维管护，用于长效管护的设施设备维修更新与日常维护等。 | 25 |  | 15 | 15 |  | 2 | 8 |
| 合计 | | | | 180 |  | 170 | 170 |  | 2 | 8 |