| 中共南通市通州区委农村工作领导小组办公室 | 文件 |
| --- | --- |
| 南通市通州区农业农村局 |  |

通委农〔2024〕6号

关于拨付2023年度宜居宜业和美乡村

先建后补项目省级奖补资金的通知

各镇（街道）人民政府（办事处）：

根据省、市财政局、市委农村工作领导小组办公室、市农业农村局《关于下达2024年农村人居环境整治综合提升奖补资金的通知》（苏财农改办〔2024〕20号）、（通财农指〔2024〕27号）的文件精神，对已认定的金新街道民平村、兴东街道黄金村、川姜镇义成村、西亭镇西亭社区、平潮镇四十里村、石港镇志田村、刘桥镇新中村等7个2023年度江苏省宜居宜业和美乡村建设所涉及的项目可以先建后补（其中志田村和新中村在片区内）。7个村居共储备38个项目，其中拟利用省级资金项目29个（储备金额238.91万元），利用其他条线资金或自筹资金项目9个。10月9日-10日，区农业农村局组织专家开展区级验收，并在现场验收前向区相关部门核实是否存在重复奖补的情况。根据部门反馈和镇级验收，以及专家验收意见，29个项目中23个项目符合省专项资金奖补政策（详见附件1、2）。

根据《关于下达通州区2024年江苏省农村人居环境整治综合提升奖补项目和预算批复的通知》（通财农〔2024〕24号）的相关精神，本次对22个项目按照审计价（含采购价）共拨付1584085.2元（金新街道民平村光伏项目正在审计，后续等审计结束后按审计价结算拨付），即对金新街道民平村、兴东街道黄金村、西亭镇西亭社区、平潮镇四十里村共拨付957650.76元，对片区内刘桥镇新中村拨付626434.44元。

请有关镇（街道）规范资金核算及拨付流程，监督村居加强项目的长效管理，发挥项目效益。

附件：1. 2023年宜居宜业和美乡村建设项目资金拨付清单

- 2023年宜居宜业和美乡村建设项目资金拨付清单

- （片区所在村）

中共南通市通州区委农村工作领导小组办公室  南通市通州区农业农村局

2024年11月4日

（此件公开发布）

附件1

2023年宜居宜业和美乡村建设项目资金拨付清单

| 序号 | 行政村 | 项目类别 | 子项目 名称 | 建设内容 | 储备投资金额及来源 （万元） |  |  | 合同价 （含采购价） 单位：元 | 审计价 （元） | 本次拨付资金（元） | 待拨付（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总投资 | 省级人居环境专项资金 | 其他 资金 |  |  |  |  |  |
| 1 | 民 平 村 | 基础设施类 | 小广场 建设 | 在民平村正场花苑西区增加一处健身场所，安装健身器材10件 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 不享受此次奖补政策 |
| 2 |  |  | 充电棚 安装 | 在小区内安装5个充电棚，便于居民使用 | 5 | 5 |  | 58583.25 | 56580.86 | 56580.86 | 0 |  |
| 3 |  | 人居环境类 | 周照港小品安装 | 在周照港小区安装小品 | 0.77 | 0.77 |  | 7776.32 | 不需审计 | 7776.32 | 0 |  |
| 4 |  |  | 监控安装 | 在辖区内安装监控2个 | 0.24 | 0.24 |  | 2400 | 采购类 | 2400 | 0 |  |
| 5 |  |  | 32-34组道路拓宽与垃圾分类亭美化 | 32-34组道路拓宽710米，两侧各拓宽0.5米，垃圾分类亭美化22个。 | 14 | 14 |  | 141592.9 | 126579.97 | 126579.97 | 0 |  |
| 6 | 民 平 村 | 人居环境类 | 北大门绿化 | 正场花苑北大门进行绿化提升项目，整理长40米宽6米道路，绿化栽种24株，栽种灌木色带610平方米 | 6.8 | 6.8 |  | 68000.02 | 64997.59 | 64997.59 | 0 |  |
| 7 |  | 农业产业类 | 光伏项目 | 利用民平村党群服务中心院顶空闲地方，安装太阳能板，采用50KW光伏发电，97块光伏板，占地面积302平方米。 | 12.97 | 2.97 | 10 | 129700 | 正在审计 | 0 | 29700 | 正在审计，等审计结束后按审计价结算拨付 |
| 合计 |  |  |  |  | 43.78 | 33.78 | 10 | 408052.49 | 248158.42 | 258334.74 | 29700 |  |
| 8 | 黄金村 | 基础设施类 | 道路修补 | 对农村破损路面进行修补约750平方米 | 13.15 | 13.15 |  |  |  | 0 | 0 | 不享受此次奖补政策 |
| 9 |  | 人居环境类 | 道路两侧绿化 | 黄金中心路东段两侧绿化长约1公里 | 1.8 | 1.8 |  | 18000 | 采购类 | 18000 | 0 |  |
| 10 |  | 乡村治理类 | 人居环境长效管理 | 人居环境长效管理（保洁员工资、人居环境整治、人居环境使用的设备及维修） | 33.11 | 13.11 | 20 | 851165 |  | 131100 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 48.06 | 28.06 | 20 | 869165 | 0 | 149100 | 0 |  |
| 11 | 义成村 | 人居环境类 | 小区绿化带增补 | 1、小区南侧绿化带8000平方，以满铺的方式铺种矮生百慕大，黑麦草类型的草皮；2、维护期2年，养护等级三级。 | 18.9 | 18.9 |  |  |  | 0 | 0 | 不享受此次奖补政策 |
| 合计 |  |  |  |  | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | 西亭 社区 | 人居环境类 | 保洁车购置 | 购置4辆平板车 | 7.99 | 7.99 |  | 79988 | 采购类 | 79988 | 0 |  |
| 13 |  |  | 垃圾桶购置 | 购置300个垃圾桶 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 0 | 0 | 不享受此次奖补政策 |
| 14 |  | 农业产业类 | 盛庭花苑家宴中心装潢 | 盛庭花苑公建房1000m2，保洁干净后购置桌椅、空调、窗帘，配备音响设备，打造家宴中心 | 32.5 | 32.5 |  | 165022 | 采购类 | 165022 | 0 | 其中改造工程不享受此次奖补政策 |
| 15 |  | 乡村治理类 | 卫生清理 | 对卫生死角、易形成卫生堆放点的地点进行清理 | 1.7 | 1.7 |  |  |  | 17000 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 47.69 | 47.69 | 0 | 245010 | 0 | 262010 | 0 |  |
| 16 | 四十 里村 | 基础设施类 | 公共基础设施维护 | 新坝中心路约200米道路维修，村内泵站、渠道、涵洞等基础设施维修，村部公共卫生间改造提升。 | 16.1 | 16.1 |  | 127606.02 | 不需审计 | 127606.02 | 0 |  |
| 17 | 四十 里村 | 人居环境类 | 道路周边提升 | 对新坝中心路及河坡绿1400米化进行提升，增加篱笆护栏，修建排水设施，维修桥面。 | 2.45 | 2.45 |  |  |  | 0 | 0 | 不享受此次奖补政策 |
| 18 |  |  | 垃圾桶采购 | 更新垃圾分类桶、日常清运垃圾桶150个，保洁车4辆。 | 4.07 | 4.07 |  | 9400 | 采购类 | 9400 | 0 | 其中2辆保洁车及垃圾桶采购不享受此次奖补政策 |
| 19 |  | 乡村治理类 | 长效管护 | 落实农村辖区保洁员常态长效管护及重点整治 | 15.12 | 15.12 |  |  |  | 151200 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 37.74 | 37.74 | 0 | 137006.02 | 0 | 288206.02 | 0 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957650.76 | 29700 |  |

附件2

2023年宜居宜业和美乡村建设项目资金拨付清单（片区所在村）

| 序号 |  | 行政村 | 项目类别 | 子项目名称 | 建设内容 | 储备投资金额及来源 （万元） |  |  | 合同价 （含采购价） 单位：元 | 审计价 （元） | 本次拨付资金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总投资 | 省级人居环境专项资金 | 其他 资金 |  |  |  |  |
| 1 |  | 志 田 村 | 乡村 治理 方面 | 村庄 运维 管护 | 石港镇志田村村庄运维管护，涉及58个村民小组，一个党群服务中心，道路25条，31.699公里，等级河道10条，沟塘512个。包括保洁、清运、管护务工等 | 156 | 10 | 146 |  |  |  | 不享受此次奖补政策 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 156 | 10 | 146 |  | 0 |  |  |
| 2 | 新 中 村 |  | 规划设计方面 | 片区规划名称 | 新中村设计工程 | 4.85 | 4.85 |  | 48500 | 48500 | 48500 |  |
| 3 |  |  | 乡村 建设 方面 | 农村 垃圾 治理 | 垃圾分类小游园秸秆利用宣传栏 | 0.2 | 0.2 |  | 1950 | 采购类 | 1950 |  |
| 4 |  |  |  | 农村 道路 改善 | 刘桥镇新中村西侧辅路、会三桥中心路红叶石楠球700株，轮胎绿化三色堇100盘；垃圾分类校游园、会三桥中心路仿真草坪；会三桥中心路、羌渡路花园道路建设5.15KM | 4.04 | 4.04 |  | 40510 | 40280.41 | 40280.41 |  |
| 5 | 新中村 |  | 乡村 建设 方面 | 农村 道路 改善 | 西侧辅路、羌渡路、羌渡西路共计4.73KM路肩拓宽平整，村部天桥至西南横河绿化带内1500㎡平整，羌渡中心路及羌渡路南段安装路灯51盏，沈海高速4个涵洞灯带亮化工程 | 22.32 | 22.32 |  | 223801.09 | 223199.09 | 223199.09 |  |
| 6 |  |  | 乡村治理方面 | 治理举措 和机制 | 刘桥镇新中村羌渡路穿顶破败房屋翻修120㎡为河长驿站，房前场地绿化提升 | 4.35 | 4.35 |  | 43417.52 | 42900.98 | 42900.98 |  |
| 7 |  |  |  | 社会化服务 | 刘桥镇新中村党员示范园、农耕体验园项目 | 11.08 | 11.08 |  | 112246.1 | 110591.54 | 110591.54 |  |
| 8 |  |  |  | 精神文明 建设 | 刘桥镇新中村会三桥中心路、西南横路西段、羌渡路道旗新增道旗100面 | 2.15 | 2.15 |  | 21500 | 21465.2 | 21465.2 |  |
| 9 |  |  |  | 精神文明 建设 | 刘桥镇新中村新中校老时光记忆、17老村部文化老旧墙面翻新、彩绘353㎡ | 3.75 | 3.75 |  | 41000 | 37547.22 | 37547.22 |  |
| 10 |  |  |  | 村庄运维管护 | 刘桥镇新中村村庄运维管护涉及新中村44个村民小组、73条路、11条等级河道、352个沟塘、3个小游园的保洁管护；涉及1处公厕、1处污水处理设施及渠道、体育场地等的公共基础设施的维护。 | 166 | 10 | 156 |  | 100000 | 100000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 218.74 | 62.74 | 156 | 532924.71 | 624484.44 | 626434.44 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 374.74 | 72.74 | 302 | 532924.71 | 624484.44 | 626434.44 |  |

抄送：南通市通州区财政局

中共南通市通州区委农村工作领导小组办公室         2024年11月4日印发