附件1：

省宜居宜业和美乡村石港片区部分建设项目省级奖补资金拨付清单

| 乡镇 | 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 项目实际实施合同价（元） | 已复核拨付金额（元） | 本次验收（复核）拨付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石港镇 | 1 | 村庄绿化美化 | 花市街村兴石河段环境整治提升，河东约100平方，种垂柳；河西约2900平方河坡绿化范围补栽草坪、绿化树木（黄杨、石楠等）。 | 1751019.46 |  | 700407.78 | 完成复核，进度已超50%，拨付合同价款的40%。 |
|  | 2 |  | 乐观村卞南竖河河坡环境提升全长约500米，清杂。 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 花市街村绕城高速车辅道约1.6公里道路绿化以及环境提升。 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四港村育才路南北（五窑小学路段）两侧种植行道树、麦冬，路肩整治。 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 金庄社区石新线两侧绿化提升，长度3.0公里，数量约1000棵。 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 四港村石新线两侧沟塘整治6处（清理沟塘5处、1处河道清理加木桩护岸），两侧绿化提升。 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 乐观村、花市街村新港西路改造提升。长度1.7KM新港西路沿线绿化提升。 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 乐观村卞南竖河路改造提升。内容包括约500米沿线环境绿化提升。 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 江海村江海西路沿线河道环境整治长度950米（河道杂树清理、河坡平整绿化）。 |  |  |  |  |
| 石港镇 | 10 | 农村水环境治理 | 金庄社区五窑中心横河亲水平台长度31米，宽度9米，占地面积279平方米，提档升级改造。 | 1379451.00 | 551780.40 | 689725.50 | 完成区级验收，已拨付合同价款的40%，本次拨付至90%。 |
|  | 11 |  | 四港村五窑中心横河北岸建设长约100米亲水平台。 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 花市街村新村四河桥破旧、原宽度1.4米，汽车及农业机械无法通行，需重建5.5米宽农桥。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 3130470.46 | 551780.40 | 1390133.28 |  |
| 已预拨 |  |  |  |  |  | 375996.57 | 2024年12月预拨1389527.01元，扣除2025年3月区级验收复核应拨1013530.44元，剩余预拨款375996.57元 |
| 本次实际拨付 |  |  |  |  |  | 1014136.71 | 完成区级验收及进度复核，应拨付1390133.28元，扣除剩余预拨款375996.57元。 |

附件2：

省宜居宜业和美乡村部分建设项目省级奖补资金拨付清单

| 镇村 | 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 项目实际实施合同价（元） | 已拨付金额（元） | 本次拨付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 先锋街道三圩头村 | 1 | 四好农路建设 | 农路修缮，路肩备土平整，沿河路安装警示桩种植草皮，绿化补缺、修剪、培管 | 305415.9 | 274874.31 | 21787.66 | 审计价为296661.97，本次拨付余款。 |
|  | 2 | 增加社会治安防控设备 | 在拆迁地块、重要点位增设高清摄像头10只 | 14800 | 13320 | 980 | 审计价为14300，本次拨付余款。 |
|  | 3 | 垃圾分类房 | 增设1座垃圾分类房，部分垃圾分类亭提档升级 | 97800.02 | 88020.02 | 8559.93 | 审计价为96579.95，本次拨付余款。 |
|  | 4 | 居民休闲场所 | 对原有休闲区进行修缮并增设健身器材3套、休闲座椅、象棋桌、围棋桌 | 116000 | 104400 | 10737.14 | 审计价为115137.14，本次拨付余款。 |
|  | 5 | 党群服务中心修缮 | 对党群服务中心墙体、天面破损部位进行维修升级 | 29609.6 | 26648.64 | 1998.41 | 审计价为28647.05，本次拨付余款。 |
|  | 6 | 公共厕所 | 对辖区内公共厕所进行修缮、维护 | 87800.45 | 79020.41 | 8420.78 | 审计价为87441.19，本次拨付余款。 |
|  | 7 | 河道整治 | 对辖区内等级河道及沟塘进行整治，清淤、清理芦苇及杂物等 | 48942.13 | 44047.92 | 95.72 | 审计价为44143.64，本次拨付余款。 |
| 十总镇柏树墩村 | 8 | 顾柏路 西段 拓宽 | 顾柏路西段路面现3m拓宽至4.2m,长度1.5公里 | 178903.6 | 161013.24 | 12979.39 | 审计价为173992.63，本次拨付余款。 |
| 合计 |  |  |  | 879271.7 | 791344.54 | 65559.03 |  |