附件1：

省宜居宜业和美乡村石港片区部分建设项目省级奖补资金拨付清单

| 乡镇 | 序号 | 项目 名称 | 建设方案内容 | 实际实施项目内容 | 建设方案省级专项资金预算（元） | 项目实际实施合同价（元） | 本次验收（复核）拨付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石港镇 | 1 | 农村水环境治理 | 江海村江海西路沿线沟塘提升，打木桩和放生态袋护岸，岸线总长约1600米。 | 江海村江海西路沿线沟塘提升，打木桩和放生态袋护岸，岸线总长约1600米。 | 1000000 | 1072872.64 | 900000.00 | 完成区级验收，因实际实施价格超出建设方案中省级专项资金预算，拨付建设方案中省级专项资金预算的90%。 |
| 石港镇 | 2 | 治理举措和机制 | 金庄社区5个垃圾中转站安装监控；乐观村垃圾中转站，新安装监控1处。 | 金庄社区5个垃圾中转站安装监控；乐观村垃圾中转站，新安装监控1处。 | 21000 | 20600 | 18540.00 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 刘桥镇 | 3 | 农村垃圾治理 | 慎修村采购垃圾桶140只。 | 慎修村采购垃圾桶140只。 | 21000 | 17570 | 15813.00 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 刘桥镇 | 4 | 农村垃圾治理 | 刘桥社区垃圾桶放置点提升2处；慎修村更新四分类亭2座，垃圾桶放置点提升3处；苏池村购置四分类亭2座，垃圾桶放置点提升79处；蒋一村在英五路、十五里庙中心路、渔场路垃圾桶放置点提升4处；新联社区垃圾桶点位提升50处。 | 刘桥社区垃圾桶放置点提升2处、慎修村更新四分类亭2座及垃圾桶放置点提升3处、苏池村购置四分类亭2座及垃圾桶放置点提升51处、蒋一村垃圾桶放置点提升4处、新联社区垃圾桶点位提升50处。 | 217000 | 147844.11 | 59137.64 | 完成复核，进度已超50%，拨付合同价款的40%。 |
| 刘桥镇 | 5 | 拓展产销渠道 | 在蒋一村建设刘桥镇产业服务中心，包含家庭农场及合作社咨询室、农业发展及农产品咨询及洽谈室、惠农政策咨询室等。 | 在蒋一村建设刘桥镇产业服务中心，包含家庭农场及合作社咨询室、农业发展及农产品咨询及洽谈室、惠农政策咨询室等。 | 298900 | 321759.4 | 119560 | 完成复核，进度已超50%，因实际实施价格超出建设方案中省级专项资金预算，拨付建设方案中省级专项资金预算的40%。 |
| 刘桥镇 | 6 | 农村道路改善 | 刘桥社区王东桥桥栏杆维修，幼儿园路桥栏杆建设；慎修村桥栏杆维修5处：顾家桥、马家桥、11组桥、20组桥、21组桥；英雄村桥栏杆维修4处：万愿楼12组、食品站桥、粮站桥、野庙桥栏杆维修；苏池村桥栏杆维修5处：洞坝大桥、沈苏界桥、苏池二组桥、苏池中心桥、余家桥；蒋一村对九圩港南侧、北侧循环路线上的破损桥梁栏杆进行维修；新联社区对居3组，居9组，刘家桥22组桥梁栏杆维修；极孝村对富民桥、南千一横河桥、洞坝口一组桥、丁家园桥等处桥栏杆维修；道路安保提升：警示桩80个，减速带800米，警示标志30个，广角镜30个，地面喷涂停 | （一）桥栏杆维修：包括1座桥新建不锈钢管栏杆、12座桥新建镀锌钢管栏杆、12座桥维修混凝土桥栏杆，以及部分桥面维修、混凝土栏杆整体刷白、警示标志安装、桥梁标志牌制作等。具体如下：1.刘桥社区王东桥栏杆刷白；幼儿园路桥新建不锈钢管栏杆；2.慎修村顾家桥、11组桥混凝土桥栏杆维修，马家桥、20组桥、21组桥新建镀锌钢管栏杆；3.英雄村万愿楼12组桥新建镀锌钢管栏杆，食品站桥、粮站桥混凝土桥栏杆维修；4.苏池村洞坝大桥、沈苏界桥、苏池中心桥新建镀锌钢管栏杆，苏池二组桥、余家桥混凝土桥栏杆维修；5.蒋一村苗圃路桥、江口子2组机耕桥新建镀锌钢管栏杆，通渔桥、渔场桥混凝土桥栏杆维修；6.新联社区居3组桥桥栏杆刷白，居9组桥新建镀锌钢管栏杆，刘家桥22组（西侧场西桥和东侧菌种桥）混凝土栏杆维修；7.极孝村富民桥、南千一横河桥新建镀锌钢管栏杆，洞坝口一组桥、丁家园桥混凝土栏杆维修。（二）道路安保提升：警示桩360套，减速带600米，波形护栏50米，警示标志27套，广角镜31座，夜间爆闪灯2座，标线覆新70平方米。 （三）刘桥社区角通线安装9米太阳能路灯14盏，博学路安装6米太阳能路灯12盏。 | 555000 | 525573.26 | 210229.30 | 完成复核，进度已超50%，拨付合同价款的40%。 |
| 合计 |  |  |  |  | 2112900 | 2106219.41 | 1323279.95 |  |

附件2：

省宜居宜业和美乡村部分建设项目省级奖补资金拨付清单

| 镇村 | 序号 | 项目名称 | 储备内容 | 批复内容 | 省级专项资金批复金额（元） | 项目实际实施合同价（元） | 本次验收拨付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘桥镇尹家园村 | 1 | 农村水环境治理 | 小区南侧河塘打木桩110米、拉坡、绿化种植；小区中心河塘打木桩160米、拉坡、绿化种植 | 小区南侧河塘打木桩110米、拉坡、绿化种植；小区中心河塘打木桩160米、拉坡、绿化种植 | 135000 | 139099.97 | 121500.00 | 完成区级验收，因实际实施价格超出区级批复的省级专项资金预算，拨付已批复的省级专项资金的90%。 |
| 刘桥镇米三桥村 | 2 | 农村生活垃圾治理 | 采购垃圾桶100个，垃圾桶放置点位20处提升 | 采购垃圾桶100个，垃圾桶放置点位20处提升 | 40000 | 33898.89 | 30509.01 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 刘桥镇长岸村 | 3 | 农村生活垃圾治理 | 外环西路5处垃圾分类亭更换 | 外环西路5处垃圾分类亭更换 | 11000 | 16586.57 | 9900.00 | 完成区级验收，因实际实施价格超出区级批复的省级专项资金预算，拨付已批复的省级专项资金的90%。 |
| 刘桥镇长岸村 | 4 | 农村生活垃圾治理 | 采购垃圾桶400只 | 采购垃圾桶400只 | 60000 | 50457.6 | 45411.84 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 十总镇二爻社区 | 5 | 道路亮化 | 改建二爻街道、游园路及爻中路太阳能路灯约70座，游园广场高杆灯一座；（原有路灯，不少不亮） | 改建二爻街道、游园路及爻中路太阳能路灯约40座，游园广场高杆灯一座 | 36000 | 34988.56 | 31489.70 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 十总镇二爻社区 | 6 | 党群服务中心停车棚工程 | 党群服务中心广场新建6*26米停车棚一座。 | 党群服务中心广场新建6*26米停车棚一座。 | 40000 | 35799.56 | 32219.60 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 十总镇二爻社区 | 7 | 绿化提升 | 对游园路、爻中路等沿线绿化提升，沿线约1公里，种植紫薇、桂花、红叶石楠等乔木 | 对游园路、爻中路等沿线绿化提升，沿线约0.5公里，种植紫薇、桂花、红叶石楠等乔木 | 20000 | 8125 | 7312.50 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 十总镇二爻社区 | 8 | 生活垃圾收集提升工程 | 集居点新增两分类垃圾桶防倾倒装置约50座 | 集居点新增两分类垃圾桶防倾倒装置约50座 | 40000 | 31520 | 28368.00 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 十总镇二爻社区 | 9 | 河道整治 | 对集居点河道护岸（密排木桩+生态袋）约850米，河坡整治清杂约3400平方，植草护坡约2400平方，配套植树约150株 | 对集居点河道护岸（密排木桩+生态袋）约850米，河坡整治清杂约3400平方，植草护坡约2400平方，配套植树约150株 | 650000 | 553363.02 | 498026.72 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 五接镇复成村 | 10 | 道路亮化 | 华能路72盏、大汐路55盏、平五路18盏、大赛河南路28盏、合成路80盏、十圩前后路40盏、六圩路18盏、四圩路22盏、新村一河东西路60盏、新村二河东西路57盏、总长约15公里。共需安装约450盏路灯 | 华能路72盏、大汐路55盏、平五路18盏、大赛河南路28盏、合成路80盏、十圩前后路40盏、六圩路18盏、四圩路22盏、新村一河东西路30盏、新村二河东西路57盏、总长约15公里。共安装约420盏路灯。 | 480000 | 265054.33 | 238548.90 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 五接镇复成村 | 11 | 党群服务中心维修升级 | 党群服务中心墙体破损、屋顶漏雨部位进行维修升级 | 党群服务中心墙体破损、屋顶漏雨部位进行维修升级 | 80000 | 77115.94 | 69404.35 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 五接镇复成村 | 12 | 农村生活垃圾治理 | 大汐路、开沙连接线、馨源路3处垃圾回收点建设垃圾收集房 | 大汐路、开沙连接线、馨源路3处垃圾回收点建设垃圾收集房 | 180000 | 120987.22 | 108888.50 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 五接镇复成村 | 13 | 农村生活垃圾治理 | 购买240L垃圾桶约400只 | 购买240L垃圾桶约400只 | 50000 | 48000 | 43200.00 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 平潮镇三港村 | 14 | 农村道路亮化 | 三港二路1300米、三港北路1600米安装路灯100盏 | 三港北路1600米安装路灯53盏 | 65000 | 85435.20 | 58500.00 | 完成区级验收，因实际实施价格超出区级批复的省级专项资金预算，拨付已批复的省级专项资金的90%。 |
| 平潮镇任口村 | 15 | 农村道路亮化 | 西环路1500米，姜港北路1000米亮化，安装路灯55盏 | 西环路1500米安装路灯30盏 | 37000 | 48359.56 | 33300.00 | 完成区级验收，因实际实施价格超出区级批复的省级专项资金预算，拨付已批复的省级专项资金的90%。 |
| 合计 |  |  |  |  | 1924000 | 1548791.424 | 1356579.11 |  |