附件：

2025年度省宜居宜业和美乡村部分项目省级奖补资金拨付清单

| 序号 | 镇村 | 项目名称 | 储备内容 | 批复内容 | 省级专项资金批复金额（元） | 项目实际 实施合同价（元） | 本次验收拨付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲镇 余西社区 | 道路亮化 | 庆余路、中心路、中学路、大悲殿路、党群服务中心周边等，新增太阳能路灯约60盏，其中需新增电线杆17个。 | 庆余路、中心路、中学路、大悲殿路、党群服务中心周边等太阳能路灯约60盏，其中43盏老路灯改装，17盏全新增。（同前） | 80000 | 76310.3 | 68679.27 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 2 |  | 道路建设与提升 | 1.新建水泥路：福利街28组、31组曹明娣家南侧、西高桥南侧、福利街23组道路南北方向、23组曹凯家门口、农贸市场南侧、农贸市场刘小涛面馆门口、法治广场南侧等道路约930米。 2.余西党群服务中心门口东西方向约110米路，完成配套设施、排水管网修建，面积约1100平方米。 | 1.农贸市场南侧、农贸市场刘小涛面馆门口道路 2.余西党群服务中心门口东西方向约110米路，完成配套设施、排水管网修建，面积约1100平方米。 | 250000 | 225384.41 | 202845.97 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 3 |  | 垃圾桶收集点提升改造 | 新增40个垃圾桶收集点（包含广告），水泥固化，设置雨棚。 | 同前 | 120000 | 94602.56 | 85142.31 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 4 |  | 安装充电桩 | 余西居海二路路段安装两个充电桩，共计4枪，场地水泥固化。（与国土确认非基本农田） | 同前 | 120000 | 114999.77 | 103499.79 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 5 | 川姜镇 三圩埭村 | 道路提升 | 对五圩路、二圩埭路、六圩角、2-3组道路、四圩埭路、7大队安息堂道路整体路段，姜西路、三圩埭路部分道路路面完成黑色化等改造提升，总长约5.45公里； 9组部分路段（约150米）单边拓宽70公分。党群服务中心场地完成黑色化。 | 对五圩路、二圩埭路、姜西路部分道路路面完成黑色化等改造提升，总长约2.75公里 | 820000 | 536600 | 482940.00 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 6 |  | 道路绿化 | 三圩埭村村内温州路、姜西路、姜张路等主干道路绿化提升，预计种植球形绿植约730棵，铺设草皮5300平方 | 三圩埭村村内温州路、姜西路、姜张路等主干道路绿化提升，预计种植球形绿植约750棵 | 30000 | 28880 | 25992.00 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 7 | 金沙街道 港北村 | 道路亮化 | 在八总东路、九总东路、头总路路一侧安装太阳能路灯约260盏。 | 同前 | 350000 | 349997.76 | 314997.98 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 8 | 金沙街道 新三园村 | 道路维修 | 十三总西路破损路面维修面积约2000平方米 | 十三总西路破损路面维修面积约1200平方米 | 120000 | 95806.1 | 86225.49 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 9 |  | 道路亮化工程 | 头总东路、二总西路、三总东路、十三总西路等，约 7公里，新增200盏路灯。 | 同前 | 400000 | 338401.03 | 304560.93 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 10 | 石港镇 新貌村 | 农村道路提升 | 部分路段破损维修提升：①吉祥路六组桥头北侧路面维修（面积约158㎡，厚18厘米）。②吉祥路中断路口道路破损（约50㎡）；③其它零星损坏路面维修共计约150㎡。④十九组农路拓宽（面积约290㎡，厚18厘米）。⑤新增会车点2处*15米长/处（明渠改暗渠，面层浇筑砼） | 同前 | 120000 | 93098.4 | 83788.56 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 11 |  | 排水渠道建设 | 吉祥路东侧设计建设排水渠道约88米长，路肩栽植红叶石楠绿化带约88米。 | 同前 | 18000 | 13980.03 | 12582.03 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 12 |  | 道路及河岸步道亮化 | ①为了亮化美化环境，保障村民夜间安全出行，计划安装太阳能路灯60盏；②增加河岸步道太阳能照明路灯60盏，提供安全，亮化美化村庄水岸环境；③人居环境文明宣传设置等。 | 同前 | 150000 | 166095.84 | 135000.00 | 完成区级验收，因实际实施价格超出区级批复的省级专项资金预算，拨付已批复的省级专项资金90%。 |
| 13 |  | 农村生活垃圾治理 | ①采购垃圾桶100个，垃圾分类、科普知识宣传栏2套，垃圾桶放置点酌情提升；②新建1处垃圾集中收集转运点。③垃圾分类积分公示兑换点，以适应垃圾分类收集、分类存放、分类转运需求，以积分换民心。 | 同前 | 120000 | 126989.46 | 108000.00 | 完成区级验收，因实际实施价格超出区级批复的省级专项资金预算，拨付已批复的省级专项资金90%。 |
| 14 |  | 氛围营造 | 主干道沿线及路口安装道旗约100个。 | 同前 | 20000 | 16800 | 15120.00 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 15 |  | 监控设施 | 垃圾集中收集转运点安装监控设备8套，严格规范管理。 | 垃圾集中收集转运点安装监控设备4套，严格规范管理。 | 6000 | 5900 | 5310.00 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 16 | 平潮镇 三港村 | 农村道路建设 | 三港南路、三港南北中心路、连心路部分破损路段维修约5000平方米。 | 三港南路、三港南北中心路、连心路部分破损路段维修约4000平方米 | 560000 | 509055.16 | 458149.64 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 17 |  | 氛围营造 | 三港南路、三港南北中心路、连心路沿线路灯安装道旗30个。 | 同前 | 15000 | 10950 | 9855.00 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 18 |  | 农村生活垃圾治理 | 采购垃圾桶100个，垃圾分类、科普知识宣传栏1套，垃圾桶60处放置点提升。 | 同前 | 35000 | 17361.41 | 15625.27 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 19 | 平潮镇 任口村 | 农村道路建设 | 任口中路长约1650米，宽5.5米，总计约9000平方米进行黑色化路面改造提升。 | 同前 | 710000 | 655034.26 | 589530.83 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 20 |  | 农村生活垃圾治理 | 采购垃圾桶200个 | 采购垃圾桶100个 | 13000 | 11800 | 10620.00 | 完成区级验收，本次拨付合同价款的90%。 |
| 合计 |  |  |  |  | 4057000 | 3488046.49 | 3118465.07 |  |