| 行政管理部门对中介机构量化评价表 填报单位（盖章）： 填报时间： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 临时用地审批 |  |  |  |
| 中介服务事项 |  |  | 编制土地复垦方案 |  |  |  |
| 中介机构名称 |  |  |  | 办结时间 |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 总分值 | 评分要点 |  | 得分 | 扣分说明 |
| 1 | 项目基本情况表述是否真实、准确 | 10 | 1.复垦区土地利用现状是否准确，权属是否清晰，是否具体到行政村，是否具体到二级类。 2.是否说明已损毁或拟损毁土地的类型、范围、面积和损毁程度等。 3.拟损毁土地面积测算依据是否充分，测算方法是否科学合理；是否紧密结合生产建设方式、施工工艺流程等；说明生产建设过程中土地损毁的形式、环节、时序和拟损毁耕地耕作层土壤剥离再利用情况。 4.生产建设周期较长项目是否分时段或区段说明土地损毁的方式、类型、面积、程度。 |  |  |  |
| 2 | 土地复垦责任范围是否准确、合理 | 10 | 土地复垦责任范围包括生产建设过程中已损毁或拟损毁的土地。已损毁未复垦或已复垦未达标的土地，均应纳入复垦责任范围。涉及异地取土的，取土场也应纳入复垦责任范围；是否依据土地损毁分析与预测结果合理确定复垦责任范围。 |  |  |  |
| 3 | 土地复垦方向及土地复垦适宜性评价是否合理、合规 | 15 | 1.损毁土地是否优先复垦为耕地，是否实现复垦前后耕地总量不减少，质量不降低。 2.土地复垦方向是否满足当地群众的生产生活习惯；是否与周边土地利用现状或原土地利用方式基本协调；是否有利于节约集约用地。 3.涉及占用基本农田的，是否清楚表述所占数量和分布情况。 4.土地复垦适宜性评价的依据是否充分，评价方法是否正确，评价过程是否科学，评价结果是否合理。 |  |  |  |
| 4 | 土地复垦目标及土地复垦质量标准是否符合要求 | 15 | 1.土地复垦目标是否明确并量化。设定的土地复垦目标是否有依据并体现因地制宜、占补平衡的原则，是否既有数量目标，也有质量目标。 2.土地复垦率原则上应达到100%，没有达到的，应说明情况。 3.土地复垦方案服务年限是否满足土地复垦的最短时限要求。 4.土地复垦质量标准是否执行《江苏省土地开发整理工程建设标准（试行）》等相关规定。 5.土地复垦质量是否符合当地实际情况，是否针对原有土地利用类型和不同土地复垦方向明确不同复垦单元的土地复垦质量标准。 6.土地复垦质量是否与原（或周边）土地利用类型的土壤质量和生产力水平相衔接。 |  |  |  |
| 5 | 土地复垦措施及工程设计是否得当、可行， 工程量测算及图件是否科学、准确 | 30 | 1.预防控制措施是否执行“保护、预防和控制为主，生产建设与复垦相结合”的原则，是否说明生产建设过程中为减少土地损毁拟采取的预防与控制措施。 2.土地复垦拟采取的工程技术措施是否体现了因地制宜的原则，是否满足复垦方向要求。 3.土地复垦拟采取的生物化学措施是否具体，是否明确了植物种植的立地条件和所选取植物的生态学特征。 4.是否针对不同复垦单元制定了合理的土地损毁和复垦效果的监测措施。 5.是否结合项目特点以及所在区域的自然特征，有针对性地制定了管护措施。 6.是否根据临时用地复垦拟采取的复垦措施进行了工程设计，工程设计是否能满足不同土地复垦方向和质量要求。 7.主要技术参数确定是否科学，工程设计是否合理，工程量测算依据是否充分，结果是否准确。 |  |  |  |
| 6 | 复垦资金测算是否合理，资金来源是否可靠 | 10 | 1.资金测算的编制依据、费用标准和测算方法是否准确，资金测算与工程设计深度是否一致。 2.土地复垦费用的构成是否完整，包括工程施工费、设备费、其他费用、监测与管护费及预备费。 3.是否明确复垦资金渠道，是否纳入生产成本或建设项目总投资。 4.是否明确承诺土地复垦费用预存时间，预存和使用计划是否可行。 5.土地复垦方案服务周期较长（通常是超过4年）的项目，是否分年度计提投资，项目建设中前期的投资计提力度是否满足土地复垦的需要。 |  |  |  |
| 7 | 复垦计划及土地复垦保障措施是否可行 | 10 | 1.是否结合生产建设工艺流程和土地损毁情况，合理划分复垦阶段，划分的土地复垦阶段是否符合实际情况。 2.生产项目建设年限超过5年的，原则上5年为一个复垦阶段，提出相应的目标、任务、计划和投资。 3.分阶段或区段的土地复垦计划原则上应达到初步设计的程度，能够指导年度土地复垦实施，并与生产建设计划相衔接。 4.是否结合企业内部管理的实际，制定有针对性的、具体可行的组织、费用、监管、技术等保障措施。 5.是否将土地复垦义务人与损毁土地所在地规划资源部门、银行共同签订临时用地复垦费用使用监管协议纳入保障措施。 6.是否明确土地复垦组织机构与实施方式，是否明确复垦费用来源与提取、存储、管理、使用、审计制度，是否明确接受规划资源主管部门监管和社会监督的措施和制度，是否明确培训技术人员、引进先进技术、动态监测的制度。 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |

评审人：（签名）